REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

INFORMACIJA  O REALIZACIJI UGOVORNIH OBAVEZA IZ UGOVORA O PRIVATIZACIJI

PREDUZEĆA IZ OBLASTI NAFTNE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRPSKE

Banja Luka, maj 2009.godine

Informacija  o realizaciji ugovornih obaveza iz ugovora o privatizaciji

preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske

Kao što je poznato Vlada Republike Srpske je u skladu sa važećim privatizocionim propisima dana 02.02.2007.godine zaključila sa ruskom kompanijom NJEFTEGAZINKOR  Ugovor o prodaji akcija državnog kapitala i Fonda restitucije preduzeća „Rafinerija nafte“ a.d. Bosanski Brod, „Petrol“a.d. Banjaluka i „Rafinerija ulja Modriča“a.d. Modriča i dana 06.06.2008.godine Prvi aneks na Ugovor o prodaji akcija u navedenim preduzećima (u daljem tekstu zajedno: Ugovor o prodaji).

Narodna skupština Republike Srpske je na 21.sjednici održanoj 07. jula 2008.godine razmatrala i usvojila Informaciju o privatizaciji preduzeća iz oblasti  naftne industrije Republike Srpske i tom prilikom se upoznala sa stepenom realizacije ugovornih obaveza. Napominjemo da je Kupac do razmatranja navedene informacije na Narodnoj skupštini, isplatio kupoprodajnu cijenu akcija državnog kapitala i Fonda PIO, u iznosu od 125.855.564,00 evra, izvršio pripreme za rekonstrukciju postrojenja Rafinerije nafte,  definisao potrebnu opremu i obim radova vezano za remont linije za proizvodnju baznih ulja u Rafineriji ulja i modernizaciju benzinskih pumpi Petrola , te  za finansiranje tekućih troškova Rafinerije nafte i potreba remonta na račune Rafinerije nafte prebacio 16.906.038,40 KM  ili 8.634.920,18 evra.

Vlada je do dostavljanja naprijed navedene Informacije Narodnoj skupštini, u skladu sa Zakonom i Ugovorom o prodaji, izmirila obaveze preduzeća, u ukupnom iznosu od 174.902.739,60  KM ili 89.426.350,75 €, na teret sredstava ostvarenih privatizacijom državnog kapitala.

Do kraja 2008.godine uslijedilo je usaglašavanje preostalih komercijalnih obaveza preduzeća sa povjeriocima Rafinerije nafte i Petrola, od strane Komisije, određene zajednički između Kupca i Prodavca,  u skladu sa tačkom 4.6. Ugovora o prodaji kao i izmirivanje tih obaveza.

Vlada je u skladu sa tačkom 4.6. Ugovora o prodaji,  dana 10.07.2008.godine donijela Odluku broj: 04/1-012-1696/08 kojom je odobrila otvaranje posebnog računa na koji je preneseno 12.500.000,00 evra ili 24.447.875,00 KM, radi isplate potraživanja povjerioca preduzeća i naplate 72.550.000,00 evra, u skladu sa Ugovorom o prodaji. Iz tih sredstava isplaćena su potraživanja povjerioca preduzeća, u ukupnom iznosu od 13.671.456,40 KM  ili  6.990.104,70 evra.

Dakle, Vlada je do danas, u skladu sa Zakonom i Ugovorom o prodaji, izmirila obaveze preduzeća, u ukupnom iznosu od 188.574.196,00 KM ili 96.416.455,53 evra, na teret sredstava ostvarenih privatizacijom državnog kapitala. Od ukupno isplaćenog navedenog iznosa na ime izmirenja obaveza preduzeća, za obaveze Rafinerije nafte je isplaćeno 179.561.099,99 KM ili 91.808.132,56 evra, a za obaveze Petrola je isplaćeno 9.013.096,30 KM ili 4.608.323,00 evra.

U skladu sa odredbama Ugovora o prodaji, Kupac je radi regulisanja komercijalnih obaveza preduzeća, u korist Prodavca (Vlade) otvorio dva akreditiva na iznose i u rokovima naplate kako slijedi:

- Prvi akreditiv na iznos od   36.275.000,00 evra, naplaćen  09.07.2008.godine

- Drugi akreditiv na iznos od 36.275.000,00 evra od čega je :

a) prva  tranša  od 18.000.000,00 evra naplaćena 25.08.2008.godine

b) druga tranša od 18.275.000,00 evra naplaćena 07.10.2008. godine.

Savjet ministara BiH, je na prijedlog Vlade Republike Srpske, u novembru mjesecu 2008. godine usvojio Odluku o izmjeni Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva BiH, u cilju prolongiranja rokova za postizanje kvaliteta prema standardima preuzetim od EU, domaćem proizvođaču derivata nafte. Radi se o kvalitetu derivata nafte prema standardima BAS EN 590 i BAS EN 228, i BAS 1002. S tim u vezi, na tržištu BiH  odobreno je prometovanje derivata nafte proizvedenih u BiH  do 30. juna 2009. godine kako slijedi:

- Dizel gorivo - D2 sa ukupnim sadržajem sumpora 1,0% m/m  i

- Lož ulje ekstra lako – LUEL  sa ukupnim sadržajem  sumpora 1,0% m/m.

Realizacija Programa rekonstrukcije danas

Rafinerija nafte

Dana 27. novembra 2008.  godine „Rafinerija nafte“ a.d. Bosanski Brod je otpočela sa radom. Do danas je rekonstruisana i puštena u rad „stara linija“ , a  u toku je rekonstrukcija „nove linije“.

Kupac je obezbjedio novčana sredstva za nabavku sirove nafte u iznosu od 90.000.000,00 evra. U decembru mjesecu 2008. godine prerada sirove nafte dnevno je iznosila 2.400 tona, s tim da se ista postepeno povećavala i danas  iznosi  3.600 tona dnevno. U Rafineriju je od početka rada do prvog maja isporučeno 454.000 tona nafte i ista je u tom periodu preradila 441.742 tona sirove nafte.

Obnovljena su postrojenja IZOMAXA i Hidrodesulfrizacije dizela koja omogućavaju proizvodnju goriva čiji kvalitet odgovara evropskim standardima, tako da Rafinerija nafte danas proizvodi eurodizel sa sdržajem sumpora do 0,005% mada je po standardu BAS EN 590 koji je u primjeni po odluci o kvalitetu goriva dozvoljeni sadržaj sumpora u dizelu do 0,035%.

Prema podacima  dostavljenim od strane Kupca, u  nastavku Informacije daje se tabelarni prikaz izvršenja  Programa    rekonstrukcije STARE LINIJE   u   Rafineriji   nafte  u 2008.go.,

kapacitet prerade nafte 1,2 miliona tona:

| R.br. | Naziv objekta | Cijena u € |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skladište nafte,proizvoda i poluproizvoda (sekcija 18) | 8,192,177.30 |
| 2 | Postrojenje atmosferske destilacije (sekcija 2) | 1,339,285.52 |
| 3 | Postrojenje vakumske destilacije (sekcija 3) | 542,905.36 |
| 4 | Postrojenje katalitičkog reforminga (sekcija 4) | 1,128,174.40 |
| 5 | Postrojenje rafinisanja lakog benzina „Meroh“ (sekcija 9) | 348,984.46 |
| 6 | Postrojenje rafinisanja TNG„Meroh“ (sekcija 9) | 323,789.92 |
| 7 | Postrojenje rafinisanja plina za loženje (sekcija 7) | 324,521.40 |
| 8 | Sistema dopremanja tekućeg goriva u objekte rafinerije (sek. 60) | 53,625.00 |
| 9 | Baklja (sekcija 22) | 502,268.40 |
| 10 | Proizvodnja tehničkog vazduha (sekcija 15) | 7,361.00 |
| 11 | Energana (sekcija 10) | 2,281,457.42 |
| 12 | Postrojenje proizvodnje vodonika (sekcija 6) | 548,874.67 |
| 13 | Postrojenje hidrokrekinga (sekcija 5) | 897,847.19 |
| 14 | Automatsko punjenje (sekcija 7) | 865,532.00 |
| 15 | Postrojenje hemijske pripreme vode (sekcija 65) | 243,962.98 |
| 16 | Sistem TNG (sekcija 16) | 3,760.00 |
| 17 | Bomboli azota i vodonika (sekcija 24) | 7,210.00 |
| 18 | Postrojenje hidrorafinacije dizel goriva (sekcija 35) | 572,832.85 |
| 19 | Postrojenje proizvodnje bitumena (sekcija 42) | 101,365.26 |
| 20 | Sistem tečnog goriva (sekcija 17) | 625.00 |
| 21 | Postrojenje snabdjevanja tečnim gorivom (sekcija 68) | 15,861.00 |
| 22 | Proizvodnja tehničkog vazduha (sekcija 69) | 7,363.00 |
| 23 | Punilište TNG za autocisterne (sekcija 61-04) | 73,786.90 |
| 24 | Postrojenje za dodavanje aditiva u benzin, dizel gorivo i mazut (sekcija 61) | 1,796.16 |
| 25 | Terminal prijema i otpreme naftnih derivata(sekcija 19) | 34,930.41 |
| 26 | Vazdušni hladnjak (sekcija 64) | 580,678.61 |
| 27 | Vodozahvat (sekcija 13) | 220,000.00 |
| 28 | Remont krova | 141,811.74 |
| 29 | Vatrogasno odelenje(sekcija 67) | 15,146.75 |
| 30 | Stanica za snabdijevanje vode (sekcija 14) | 89,257.25 |
| 31 | Dispečerska(R-20) | 249,999.90 |
| 32 | Glavna labaratorija | 2,721,224.15 |
|  | Ukupno objekti | 22,438,416.00 |
|  | Projektovanje, nadzor, ispitivanje, puštanje u rad | 1,500,000.00 |
|  | SVEUKUPNO | 23,938,416.00 |

Rafinerija nafte danas već proizvodi eurodizel, komercijalnog naziva EURO- 4, sa sadržajem sumpora (0,005%).Prema planu rada, Rafinerija je prestatala sa proizvodnjom dizel goriva D2.

Dakle, može se konstatovati da je Rafinerija nafte dostigla kvalitet dizel goriva i lož ulja ekstra lakog i prije roka - 01.06.2009.godine, utvrđenog u Odluci o izmjeni Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva BiH.

U Rafineriji nafte do 01.05.2009.godine proizvedeno je oko 105 miliona litara dizel goriva D2 i LUEL-a, 20,9 miliona litara BMB-95, te oko 11,5 miliona litara euro dizela i oko 2000 tona tečnog naftnog gasa. U istom periodu ostvaren je i izvoz naftnih derivata u količini od oko 52 hiljade tona.

Pored navedenog otpočela je i proizvodnja baznog uljnog štoka, kao sirovine potrebne u procesu proizvodnje u Rafineriji ulja, Modriča.

Takođe, sa radom je krenulo i postrojenje za proizvodnju bitumena. Postrojenje omogućava proizvodnju bitumena oko 450 tona dnevno .

Proizvodi se  nekoliko vrsta bitumena za izgradnju puteva, kao što su:  Bit 45, 60, 90,200, prema standardu JUS U.M3.010, te bitumen za potrebe industrije kao što su: Bit 75/30, 85/25, 5/40  prema standardu JUS B.H4.050. Bitumen za industrijske svrhe primenjuje se za hidroizolacione i izolacione materijale, korozionu zaštitu u građevinstvu, elektroindustriji, industriji gume i drugim industrijskim granama. Ovi proizvodi će se koristiti na domaćem tržištu, kao i na tržištu zemalja u okruženju i naročito su  aktuelni u vrijeme građevinske sezone, u proljetnom i ljetnom periodu.

Pored rekonstrukcije „stare linije“, otpočela je i rekonstrukcija „nove linije“ čiji je kapacitet prerade nafte 3 miliona tona godišnje.

| Prema podacima dostavljenim od strane Kupca, u nastavku Informacije daje se tabelarni prikaz izvršenja Programa rekonstrukcije NOVE LINIJE u Rafineriji nafte u prvom kvartalu 2009. godine: |
| --- |
| Naziv i broj sekcije | Remont izmenjivača i cevovoda | Remont cevovoda | Izolacija opreme i cjevovoda | Remont cevovoda i izmenjivača | Remont i izgradnja rezervoara ѕa sirovu naftu | Remont i rekonstrukcija merno regulacione opreme | Diagnostika opreme i cevovoda | Cijena ukupno po sekcijama u € |
| Postrojenje vakumske destilacije 03 |  |  | 347.68 |  |  |  |  | 347.68 |
| Postrojenje katalitičnog reforminga 04 |  |  | 215.23 |  |  |  |  | 215.23 |
| Postrojenje hidrokrekinga 05 | 4,806.31 |  | 4,871.90 |  |  |  | 4,356.00 | 14,034.21 |
| Postrojenje proizvodnje vodonika 06 | 4,806.32 |  | 1,937.40 |  |  |  |  | 6,743.72 |
| Postrojenje pročišćavanja kiselog plina 07 |  |  | 1,298.23 |  |  |  |  | 1,298.23 |
| Skladište nafte, proizvoda i poluproizvoda 18 |  |  |  |  | 4,148,702.54 |  |  | 4,148,702.54 |
| Postrojenje reforminga sa neprekidnom regenaricojom katalizatora 33 |  |  | 430.47 |  |  |  |  | 430.47 |
| Postrojenje hidrodestilacije dizel goriva 35 | 41,211.73 | 6,435.00 | 1,950.63 |  |  | 1,452,483.19 | 19,278.00 | 1,521,358.55 |
| Postrojenje proizvodnje bitumena 42 | 15,968.25 |  | 2,846.69 | 33,048.30 |  |  |  | 51,863.24 |
| Energana 50 |  |  | 205,796.59 |  |  | 594,272.19 |  | 800,068.78 |
| Sistem TNG 56 |  |  | 738.51 |  |  |  |  | 738.51 |
| Blending bitumena 61 |  |  |  | 11,869.03 |  |  | 133,722.00 | 145,591.03 |
| Postrojenje pročišćavanja otpadnih voda 65 |  | 5,499.00 |  |  |  |  |  | 5,499.00 |
| Nova baklja 66 |  |  |  |  |  | 115,067.74 |  | 115,067.74 |
| Postrojenje snabdjevanja tečnim gorivom 68 |  |  |  |  |  | 124,282.94 |  | 124,282.94 |
| Remont radničkog restorana |  |  |  |  |  |  | 1,161.00 | 1,161.00 |
| Ukupno | 66,792.61 | 11,934.00 | 220,433.33 | 44,917.33 | 4,148,702.54 | 2,286,106.06 | 158,517.00 | 6,937,402.87 |
| Projektovanje i nadzor |  |  |  |  |  |  |  | 500,000.00 |
| Defektaža NL |  |  |  |  |  |  |  | 182,630.00 |
| Projekat spajanja 35 i 38 sekcij sa SL |  |  |  |  |  |  |  | 117,600.00 |
| Projekat smanjenja ispuštanja štetnih materija |  |  |  |  |  |  |  | 24,960.00 |
| Sveukupno |  |  |  |  |  |  |  | 7,762,592.87 |

Prema podacima dostavljenim od strane Kupca, u nastavku  Informacije  daje se pregled

finansiranja tekućih troškova  Rafinerije  nafte u 2008.i prvom kvartalu 2009.godine:

| R. br. | Stavka rashoda | 2008. g. | 2009. g. | Ukupno u € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sirovine i materijali | 389,500.00 | 781,254.00 | 1,170,754.00 |
| 2 | Gorivo, el.energija, voda | 1,276,850.00 | 729,500.00 | 2,006,350.00 |
| 3 | Materijali, rezervni dijelovi i usluge održavanja | 1,223,970.00 | 522,030.00 | 1,746,000.00 |
| 4 | Predmeti male vrijednosti, alati i dr. | 832,920.00 | 233,080.00 | 1,066,000.00 |
| 5 | Ostale komunalne usluge | 183,000.00 | 66,000.00 | 249,000.00 |
| 6 | Plate, porezi i doprinosi | 5,874,000.00 | 721,000.00 | 6,595,000.00 |
| 7 | Uplata doprinosa za PIO za radnike koji su ispunili uslove za penziju + otpremnine | 319,530.00 | 41,140.00 | 360,670.00 |
| 8 | Ostali troškovi osoblja | 924,000.00 | 189,390.00 | 1,113,390.00 |
| 9 | Porezi i naknade | 2,360,450.00 | 2,198,550.00 | 4,559,000.00 |
| 10 | Troškovi održavanja vozila | 35,000.00 | 12,900.00 | 47,900.00 |
| 11 | Rad kantine | 755,780.00 | 115,490.00 | 871,270.00 |
| 12 | Ostali troškovi | 132,000.00 | 178,250.00 | 310,250.00 |
|  | Ukupno: | 14,307,000.00 | 5,788,584.00 | 20,095,584.00 |

Rafinerija  ulja

U Rafineriji ulja izvršena je rekonstrukcija i puštteno u rad  postrojenje za proizvodnju hidrokrekovanih baznih ulja, parafina,  transformatorskih i turbinskih ulja, pri čemu se koristi bazni uljni štok iz Rafinerije nafte. Radovi na obnavljanju i modernizaciji postrojenja odvijali su se prema utvrđenom planu, trajali su nepunih šest mjeseci, a investirano je preko šest miliona konvertibilnih maraka.

Do kraja ove godine planira se prerada oko 52 000 tona bazne uljne sirovine iz Rafinerije u Brodu, čime će se obezbijediti dovoljne količine baznih ulja za sopstvenu proizvodnju motornih ulja iz porodica OPTIMA i MAXIMA, kao i nekih industrijskih maziva, a veći dio će se izvesti na tržište Evropske Unije i susjednih zemalja.

Petrol

U Petrolu su u toku pripreme za potpunu rekonstrukciju postojećih benzinskih pumpi.

Usvojeno je rešenje za novi izgled pumpi, odabrani izvođači i ugovorena rekonstrukcija 3 pumpe u što će se uložiti oko 2,7 miliona evra. Sa radovima će se započeti po dobijanju neophodnih dozvola za izvođenje radova. Do konačnog završetka rekonstrukcije svih benzinskih pumpi Petrola, po planu će se u rekonstrukciji kontinuirano nalaziti 3 do pet pumpi.

Takođe, potpisani su ugovori za kupovinu  10 benzinskih pumpi, od toga osam u Federaciji BiH i dvije u Distriktu Brčko.

Danas je u preduzećima  naftne  industrije Republike Srpske (Rafinerija nafte, Rafinerija ulja i Petrol) zaposleno ukupno 2733 radnika, uz napomenu da je poslije privatizacije, Rafinerija nafte zaposlila novih 243, a Rafinerija ulja  50 radnika. Preduzeća redovno isplaćuju plate zaposlenima  i  uplaćuju  poreze i doprinose, propisane zakonom.

Buduća realizacija Programa rekonstrukcije

U Rafineriji nafte  ista  će se odvijati kroz dvije faze:

I faza:	Završetak rekonstrukcije „nove linije“, čime će se obezbjediti  proizvodnja goriva po evropskim standardima kao i povećanje kapaciteta prerade sirove nafte na 3 miliona tona godišnje;

II faza:	Završetak modernizacije i rekonstrukcije „stare i nove linije“, čime će kapacitet prerade sirove nafte dostići nivo od 4,2 miliona tona godišnje, uz dostizanje najviših standarda zaštite životne sredine.

U  Rafineriji ulja Modriča  ista će se odvijati kako slijedi:

U narednom periodu planirano je da se u Rafineriji ulja Modriča izvrši modernizacija postrojenja za namješavanje gotovih proizvoda kako bi se pojednostavio i ubrzao proces proizvodnje. U cilju zaokruživanja cjeline za proizvodnju baznih ulja i parafina palanira se izgradnja postrojenja za hidrofinišing i hidroizomerizaciju. U cilju zaštite životne sredine predviđeno da se u narednom periodu izvši modernizacija postrojenja za obradu tehnoloških voda, kao i zbrinjavanju, na ekološki prihvatljiv način, otpadnih materijala naslijeđenih iz prošlog perioda (deponija kiselog gudrona, zauljena filter pogača i dr.).

U Petrolu  će se vršiti rekonstrukcija i modernizacija svih 78 benzinskih pumpi.

PREDSJEDNIK VLADE

Milorad Dodik s.r.